|  |
| --- |
| **График отключения горячей воды для проведения ремонтно-профилактических работ** **на объектах Ухтинских тепловых сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2015/2016** |
| **Адреса** | **Планируемая дата отключения** | **Продолжительность, в сутках** |
| ул. 30 лет Октября, 15, 17, 19а (к.1, 2, 3), 21а, 22, 24, 27 ул. Сенюкова, 7, 9, 11ул.Бушуева, 27а | 8 июня | 5 |
| ул. Печорская, 10а, 10б, 10в, 12, 14, 22 ул. Октябрьская, 28 ул. Чибьюская, 4, 28, ул. Бушуева 1, ул. Мира, 1а, 2, 3а, 11ул. Трудовая, 4МОУ «СОШ № 4» ул.Школьнаяул. Нагорная, 1, пер. Школьный, 5ул. Севастопольская, 1, 7а | 30 июня  | 3 |
| пр. Космонавтов, 24, 26, 32а, 36, 38, 44ул. Юбилейная, 12, 16,18, 20, 22, 23,ул. 30 лет Октября, 1б, 6а, 8апр. Дружбы, 10а, 15 | 15 июня\* | 2 |
| ул. Сенюкова, 1, 25/52ул. Юбилейная, 26 пр. Космонавтов, 23а, 50 | 15 июня\* | 3 |
| пр. Ленина, 24, 24а, 28, 30, 37/1, 37/5,38,39/2, 32, 34, 36, 40, 41, 41а, 45 - 50, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61,63,65,67,69, 71,73, 75,77,79ул. Куратова, 2,3,4,4а, 5-11, 13-16, 19,20наб. Нефтяников, 2—23,5а,6а,11аул. Интернациональная, 53-58, 60, 64, 72, 74/42, 75,76пр. Строителей, 2а,4а, 4 (к.1,2), 5б, 10,11, 13,17, 25-27, 31, 33, 35, 37ул. Советская. 1,3,5апр. Космонавтов, 1а, 5а, 9а, 13 | 7 июля\* | 3 |
| ул. Октябрьская, 21, 22, 23, 25, 29аул. Дзержинского, 4, 11, 11а, 13, 17, 26, 30, 32ул. Гоголя, 2, 8ул. Савина, 9ул. Семяшкина, 4а, 8б, 10бул. Первомайская, 24апр. Дружбы, 7ул. Крымская, 1, 3, 5, ул. Крымская «Дантист»ул. 30 лет Октября, 1пр. Ленина, 4, 6а, 17а, 25ул. Оплеснина, 5, 12а, 13а, 15б, 28пр. Космонавтов, 32 | 03 августа  | 3 |
| пр. Пионергорский, 4 - 11пр. Космонавтов, 15, 17, 19, 21, 21а, 21б, 23 ул. Сенюкова, 16, 18, 20, 20а, 29, 37, 39, 39а, 47, 49, 51, 53а, 55, 57ул. Советская 2, 4,6, 8, 10, 12, 12а, 14ул. Интернациональная, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 17а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 40, 40а, 40б, 42, 43, 45, 47, 49, 51ул. Коммунальная, 5, 7ул. Социалистическая, 1, 3, 5, 9ул. Машиностроителей, 3, 5 ,5а, 7 | 20 июля | 5 |
| ул. Дзержинского, 29, 37, 39, 41,43ул. Зерюнова, 2/1, 6, 10, 14, 16, 18, 24, 26ул. Тиманская, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13наб. Газовиков, 2, 3, 4/2ул. Сидорова, 3, 7 пр.Космонавтов, 1, 1а | 27 июля | 3 |
| П. Шудаяг | 27 июля | 6 |
| П. Седью  | 30 июня  | 6 |
| П. Ярега | 1. июля
 | 7 |

\*Дата начала отключений может измениться в более позднюю сторону, но не более чем на 6 дней.